Année 2012-2013

Cahier de Recette

Le concert d’à côté

Groupe L3O2
Abdy Hamed
        Angervil Audrey
        Hu Michel
    Said Soilihi Abdoul Kader

Sommaire

       1.	Introduction …................................................................................................	p.2
1. Soumission …..................................................................................................	p.2
  1. Remise de l'application.........................................................................	p.2
  2. Remise des documents liés au projet ...................................................	p.2
2. Vérification ….................................................................................................	p.3 - 4
  1. Environnement de tests.........................................................................	p.3
  2. Ensemble des tests à réaliser.................................................................	p.3 - 4
3. Validation …...................................................................................................	p.4 - 5
ANNEXES.......................................................................................................	p.6
I] Glossaire.......................................................................................................	p.6
III] Index..........................................................................................................	p.6

1

Introduction
Dans le présent cahier de recette, nous allons rassembler l'ensemble des tests à réaliser afin de déterminer si notre application web programmé dans le cadre du projet « Concert d’à côté » correspond aux objectifs prévus.

Soumission

1. Remise de l'application
L'application sera remise sous forme de fichiers dont l'extension sera en .html, en .PHP et en .js. Elle sera déposée sur La Forge le jour de la remise du projet définitif.
2. Remise des documents liés au projet
Les documents liés au projet seront postés sur La Forge.
Il s'agit des documents suivants :
  - Cahier des charges
  - Cahier de recette
  - Plan de développement
  - Manuel d'utilisation
  - Manuel d'installation
  - Le plan de tests
  - La documentation interne du code
  - Rapport de projet

2

Vérification
1. Environnement de tests
Les différents tests réalisés se feront sur l’ordinateur. Nous utiliserons des systèmes tels que le Node et MongodB qui sont déjà installés.

2. Ensemble des tests à réaliser

- Afficher les champs de texte « Adresse » et « Rayon »
Lors de ce test, notre application devra afficher un champ de teste où l'utilisateur devra entrer la ville dans laquelle il souhaite voir un concert, et un champ de texte où il indiquera le rayon dans lequel la recherche doit être faite dans la ville. Si les deux barres s'affichent et que l'utilisateur peut y saisir des informations le test est réussi, sinon c'est un échec.
- Afficher une carte Google Maps
Utiliser l'API Google Maps pour afficher une carte et les points « Overlay ». Les liens des APIs (corresponde à des classes) sont en open source sur Google. Si la carte Google Maps s'affiche le test est réussi, sinon c'est un échec.
- Stocker des données dans MongodB
Nous allons tester notre site internet grâce aux requêtes qui permettent de se connecter au système MongodB, on devra intégrer les données des APIs de Last Fm et ceux de Google Maps. Il récupérera ensuite les données demandées sur les APIs de Last Fm, les stocker dans sa base de données. Si les données sont stockées dans MongodB le test est réussi, sinon c’est un échec.
- Traitement des adresses
Lors de ce test nous vérifierons si à partir de l’adresse saisie par l’utilisateur on pourra en déduire les coordonnées GPS, pour ensuite questionner la base de données sur les concerts qui auront lieu dans le périmètre. Si l'adresse est convertie en Longitude et Latitude le test est réussi, sinon c'est un échec.
- Visualiser les salles de concerts dans le rayon choisi
En utilisant les champs textes « Adresse » et « Rayon », des points de localisation doivent apparaître sur la carte de Google Maps, situé dans la ville et le rayon choisit. Si les points de localisation s'affichent et se situent dans la zone choisit, le test est réussi sinon c'est un échec.

3

- Utiliser les APIs de Last Fm.
Récupérer les informations nécessaires comme les plannings et l'adresse de chaque concert,
et les stocker dans la base de données. Si les APIs de Google Maps arrivent à afficher ces derniers résultats, le test est réussi sinon c'est un échec.
- Obtenir la programmation des salles choisies
Lors de ce test nous devrons être capables de récupérer les programmations des salles de
concerts fournis par Last Fm. En cliquant sur un Overlay l’utilisateur aura accès à l’ensemble de la programmation de cette salle, sinon le test est un échec.

Validation
Nous allons noter chacun des tests suivant le barème suivant :
- Réussite
- Satisfaisant
- Échec

- Afficher et utiliser les champs de texte « Adresse » et « Rayon »
Réussite	.Les deux barres s’affichent et sont utilisable
Satisfaisant	Une des deux barres s’affiche et est utilisable
Echec	Aucune barre ne s’affiche

Afficher une carte Google Maps
Réussite	La carte apparait clairement sur le site avec ces différentes options
Satisfaisant	La carte s’affiche partiellement
Echec	La carte Google Maps ne s’affiche pas

Stocker les données dans MongodB
Réussite	Stocker toute les données récupérées grâce aux APIs de Last Fm
Satisfaisant	Stocker une partie des données récupérées grâce aux APIs de Last Fm
Echec	Aucune des données récupérées n’est stockée dans la base de données

4

Traitement des adresses
Réussite	On arrive à récupérer la Longitude et la Latitude et exécuter une requête Mongo DB
Satisfaisant	On arrive à récupérer la Longitude et la Latitude.
Echec	Aucun moyen de récupérer la Longitude et la Latitude.

Visualiser les salles de concerts dans le rayon choisit.
Réussite	Tous les overlay affichés sur la carte sont dans le rayon choisit
Satisfaisant	Une partie des overlays affichés sur la carte sont dans le rayon choisit
Echec	Aucun des overlays et dans le rayon choisit

Utiliser les APIs de Last Fm
Réussite	Récupération des APIs et utilisation dans notre application (Avoir toute les informations sur toutes les salles de concerts)
Satisfaisant	N’avoir qu’une partie des salles de concerts et de leurs informations
Echec	APIs pas utilisable dans notre application

Obtenir la programmation des salles choisies
Réussite	Affichage complète (adresse et planning) d'infobulle et les informations des concerts en cliquant sur un Overlay
Satisfaisant	Affichage d'une partie des informations sur le concert
Echec	Aucune affichage d'information ni d'infobulle

5

I] Glossaire

Overlay

Point de localisation sur une carte Google Maps, généralement constitué d’une infobulle.

Node

Serveur sui gère du Json.

Json

Langage de programmation que nous propose Last Fm. De plus il est géré par Node et MongodB stocke ce langage de programmation.

III] Index
Overlay………………….. …...............................................................................................p.3, 4 et 5
Node…… ….........................................................................................................................p.3
Json …...................................................................................................................................p.6

6